[회의록] 테스트 회의

-----------------------------------------------------------------------------------------------

📅 회의 정보

- 일시: 2026년 3월 16일 (월) 14:00 - 15:00

- 장소: 대회의실 A / 화상 회의 (Zoom)

- 참석자: 김철수 팀장, 이영희 대리, 박지민 사원, 정민호 책임연구원

-----------------------------------------------------------------------------------------------

- 📝 핵심 안건 (Agenda)

1분기 마일스톤 달성을 위한 주요 기능 개발 일정 검토

사용자 피드백 반영을 위한 UI/UX 개선 사항 논의

- -----------------------------------------------------------------------------------------------

- 💬 주요 논의 내용 (Discussion)

개발 파트: 현재 백엔드 API 설계는 90% 완료되었으며, 프런트엔드 연동 작업 중 발견된 성능 이슈에 대해 공유함.

디자인 파트: 사용자 테스팅 결과, 결제 페이지의 동선이 복잡하다는 의견이 많아 간소화 작업이 필요함.

기타: 서버 비용 최적화를 위한 아키텍처 변경 가능성 논의됨.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

- ✅ 결정 사항 (Decisions)

- [결정 01] API v2 릴리즈 일정은 안정성 검증을 위해 1주일 연기하기로 함.

- [결정 02] 결제 페이지는 단일 단계 레이아웃으로 변경 확정.

- [결정 03] 차주 월요일까지 각 파트별 리소스 현황 보고서 제출.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

- 🚀 향후 과제 (Action Items)

| - 작업 내용 | - 담당자 | - 기한 | - 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 결제 UI 개선 시안 제작 | 이영희 대리 | 03.20 |  |
| 백엔드 성능 최적화 패치 적용 | 박지민 사원 | 03.18 |  |
| 서버 아키텍처 변경안 초안 작성 | 정민호 책임 | 03.23 |  |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

📎 기타 참고 사항
• 다음 회의 일정: 
• 회의록 작성자:

-----------------------------------------------------------------------------------------------